DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2/5/2022 uzavřené dne 23. 6. 2022

mezi účastníky:

Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace

IČO: 	46790080

DIČ:	CZ46790080

sídlo:	Hora Svatého Šebestiána č.p. 90, 43182 Hora Sv. Šebestiána

adresa pro doručování:	Hora Svatého Šebestiána č.p. 90, 43182 Hora Sv. Šebestiána

zastupuje: 	Petr Markes, ředitel

bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Chomutov

číslo účtu:                       	34439441/0100

Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 849

(dále “objednatel“)

a

název/jméno a příjmení: 	Almea, s.r.o.

IČO: 				27223701

DIČ: 				CZ27223701

sídlo: 				Počaply 3, 262 72 Březnice

zastupuje: 			Miloslav Vaňáč, jednatel

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105693

(dále „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany)

I. Úvodní ustanovení

- Smluvní strany spolu dne 23. 6. 2022 uzavřely smlouvu o dílo č. 2/5/2022 (dále jen „smlouva“) na plnění veřejné zakázky zadané v rámci dynamického nákupního systému s názvem „Vybrané těžební činnosti 2021+ na území Městských lesů Chomutov“, jehož zavedení bylo oznámeno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2020-036929 (dále jen „DNS“), a to v kategorii DNS č. 001 s názvem „Výzva k podání nabídky č. 5 v kategorii 001 – Těžba dřeva, sortimentace a vyvezení na OM harvestorovým uzlem“.

II. Změna smlouvy

- Dohodou smluvních stran se doba trvání smlouvy uvedená v čl. IX, odst. 1, písm. a) smlouvy prodlužuje do 31. 8. 2022.

- Důvodem této změny je velmi vysoká pracnost těžebních činností v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpokládat, a snaha zamezit poškození ponechaných stromů, ke kterému by mohlo dojít při neopatrném provádění díla. Tato změna nemá negativní vliv na budoucí kvalitu a produktivitu těžených porostů.

III.  Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním tohoto dodatku na profilu zadavatele (https://zakazky.chomutov-mesto.cz/contract_display_1049.html) a v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.

- Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

V Hoře Svatého Šebestiána 				V

za objednatele:					za zhotovitele:

…………………………				…………………………

Městské lesy Chomutov, p.o.				Almea, s. r. o.

Petr Markes						Miloslav Vaňáč

ředitel							jednatel